UMOWA Nr….. /2019 r.

zawarta w dniu…………………….w Borowiu pomiędzy:

Gminą Borowie

reprezentowanym  przez ;

Wiesława Gąskę – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Hanny Ośko.

zwanym w dalszej części  umowy ,, Zamawiającym „

a

……………………………………………

……………………………………………

NIP……………………..      REGON ………………………

Zwanym w treści  umowy ,, Wykonawcą” , reprezentowanym przez ;

……………………………………………..

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu ofertowym została zawarta umowa, o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich) znajdujących się na nieruchomościach terenu Gminy Borowie.

2. Zakres prac obejmuje:

2.1 Demontaż płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych, ich transport oraz utylizacja z budynków mieszkalnych i gospodarczych w ilości – ok. 33,381 Mg.

2.2 Odbiór wraz z załadunkiem i transportem oraz utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo-cementowych (falistych i płaskich) z miejsc tymczasowego składowania w ilości ok. 60,962 Mg.

Wykaz nieruchomości, z których należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu.

2.3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapewnienie organizacji i zabezpieczenia placu robót,

- skontaktowanie się i umówienie na dogodny termin z właścicielem posesji na demontaż lub odbiór wyrobów zawierających azbest,

- potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości poprzez wypełnienie karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu na składowisko przez Wykonawcę.

- uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonywania prac i oczyszczenia terenu z azbestu,

- przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów – miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu na składowisko)

- poniesienie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych-powstałych w wyniku prowadzenia prac,

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst. jedn. (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 19 czerwca 2004 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2119 z późn. zm)

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019, poz. 382 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z    2005 r. Nr 216, poz.1824)

- Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z  2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

- rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819).

Wykonanie powyższych zadań winno odbywać się także według zasad określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borowie zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/103/2008. Rady Gminy w Borowiu z dnia 15 grudnia 2008 r.

Podane ilości pokryć dachowych objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy wartości te w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapewnienie organizacji i zabezpieczenia placu robót,

- skontaktowanie się i umówienie na dogodny termin z właścicielem posesji na demontaż lub odbiór wyrobów zawierających azbest,

- potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości poprzez wypełnienie karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu na składowisko przez Wykonawcę.

- uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonywania prac i oczyszczenia terenu z azbestu,

- przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów – miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu na składowisko)

- poniesienie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych-powstałych w wyniku prowadzenia prac,

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst. jedn. (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2119 z późn. zm)

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 382 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z    2005 r. Nr 216, poz.1824)

- Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z  2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.)

- rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819).

Wykonanie powyższych zadań winno odbywać się także według zasad określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borowie zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/103/2008. Rady Gminy w Borowiu z dnia 15 grudnia 2008 r.

Podane ilości pokryć dachowych objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy wartości te w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie.

§ 3

TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin rozpoczęcia robót: od dnia 01.08.2019 r.

Termin wykonania umowy ustala się do dnia 15 października 2019 r.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Zamawiający  zobowiązuje się  zapłacić  cenę podaną przez  Wykonawcę w ofercie  przetargowej  w wysokości ;

Netto : ……………..zł. (słownie:………………………………………………………………….…)
Podatek VAT………………....……. zł. (słownie: ………………………………………………….)

Co stanowi  brutto  ; ……….  zł. (słownie :…………………………..……………………………)

W tym:

a) demontaż, załadunek, transport i utylizacja płyt azbestowo cementowych z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych za 1 Mg netto

…….….. zł/Mg x ………….Mg =………..……….zł. /netto/ + podatek VAT 8%................... zł. = …………………..zł. /brutto/ (słownie:…………….……………………………………………..)

b) odbiór wraz z załadunkiem oraz utylizacja z miejsc tymczasowo składowanych za 1 Mg netto

………….................. zł/Mg x ………..............Mg =……………… zł. /netto/ + podatek VAT 8%  …………………..zł.=……………..…………………..zł./brutto/ (słownie: ………………………...)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje wynagrodzenie            wartościowo–ilościowe obejmujące wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego realizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

3. Rozliczenie nastąpi wg faktycznego wykonania

§  5

WARYNKI  PŁATNOŚCI

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za całość wykonywania zadania.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonaną utylizację wyrobów azbestowych stanowić będą dokumenty wymienione w § 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego nadzorowania prac objętych niniejszą umowa przez uprawnionego pracownika.

- Płatność  za fakturę  będzie dokonana  przelewem  z konta Zamawiającego  na konto  Wykonawcy nr …………………………………………………..w ciągu 30 dni   licząc  od daty   otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Płatnikiem jest  Gmina Borowie 08-412 Borowie ul. A. Sasimowskiego 2,  NIP 826-20-37-310

§  6

ODBIÓR

Odbiór utylizacji wyrobów azbestowych nastąpi po przekazaniu, kart odpadów przekazanych na składowisko odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  oświadczenia o wykonaniu prac, zgodnie z umową.

§  7

KARY UMOWNE

1.  Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego umową w wysokości 0.03% wartości umownej brutto określonej w § 4 za całość zadania brutto za każdy dzień zwłoki.

2.  Za zwłokę w terminie wykonywania określonych umowa robót w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki.

3.  Jeżeli odstąpienie  od umowy  nastąpi  z przyczyn, za które  odpowiada Wykonawca, to  zapłaci on  Zamawiającemu  karę w wysokości  10%  wynagrodzenia  określonego   umową.

4.  Jeżeli odstąpienie  od umowy  nastąpi  z przyczyn, za które odpowiada  Zamawiający,   zapłaci on karę umowną   w wysokości  10%  wartości zamówienia .

§ 8

ZMIANA UMOWY

1. Zakazuje się zmian  postanowień  zawartej  umowy  do treści  oferty  na  podstawie  której  dokonano    wyboru  dostawcy, chyba  że konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika z okoliczności, których nie można   było przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,  lub zmiany   te są  korzystne  dla Zamawiającego .

2. Zmiana  umowy dokonana   z naruszeniem  przepisu ust. 1  jest nieważna.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Ewentualne spory wynikłe w związku  z realizacją przedmiotu  umowy  strony  zobowiązują  się  rozwiązywać  w drodze wspólnych   negocjacji , a w  przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Garwolinie.

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego

3. Niniejszą umowę wraz z załącznikiem sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla  Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA