











SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 
Prace konserwatorsko – restauratorskie zabytków ruchomych w budynku byłego kościoła w Borowiu.
 
















Borowie, dnia 20.05.2020r.

[bookmark: _Toc461442285]Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie                                                                                                
tel. 25 6859070 wew. 23, faks 25 6859072
jacek@borowie.pl 
[bookmark: _Toc461442286]Rozdział 2. Definicje.
Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze. zm ), dalej zwanej „Ustawą" lub „u.p.z.p”:
„SIWZ" - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
[bookmark: _Toc461442287]Rozdział 3. Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony.
Rozdział 4. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotowe postepowanie odbywa się z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.
2. W przedmiotowym postepowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie w dowolny sposób i środkami komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem e-mail jacek@borowie.pl
3. Osoby uprawnione do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami:
3.1 w sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Jacek Walecki - Kierownik Wydziału Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego tel. 25 6859070 wew.23 w godz. od 8.00 do 15.00
3.2 w zakresie przedmiotu zamówienia: Artur Zieliński – Inspektor d.s. przygotowania i zarządzania projektami tel. 25 6859070 wew.16 w godz. od 8.00 do 15.00.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Wszystkie standardy jakościowe odnoszące się do istotnych cech przedmiotu zamówienia określone są w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
10. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN).
11. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia składa się z ponumerowanych stron oraz załączników.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydane do niej wszelkie akty wykonawcze. 
[bookmark: _Toc461442288]Rozdział 5. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są „Prace konserwatorsko –restauratorskie zabytków ruchomych w budynku byłego kościoła w Borowiu” 
1. Zadanie nr 1 
Borowie, Prace konserwatorsko –restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.
W ramach których należy wykonać:
1.1 Demontaż podzespołów instrumentu,
1.2 Demontaż dmuchawy, miecha i kanału wiatrowego oraz obecnego urządzenia do kalikowania,
1.3 Wstępne oczyszczenie wszystkich elementów z zabrudzeń budowlanych,
1.4 Dezynfekcja i dezynsekcja elementów drewnianych,
[bookmark: _GoBack]1.5 Konserwacja/rekonstrukcja miecha i podawacza,
1.6 Zasilanie w powietrze: Zakup i instalacja nowej dmuchawy (przynajmniej 5-letnia gwarancja) + wykonanie skrzynki regulacyjnej i obudowy.
1.7 Oczyszczenie i konserwacja elementów konstrukcji nośnej organów/szafy organowej w zakresie podlegającym organmistrzowi, uzupełnienie stolarskie, stabilizacja;
1.8 Konserwacja wiatrownicy,
1.9 Konserwacja stołu gry (w tym rekonstrukcja okładzin klawiatury zgodnie z epoką i rekonstrukcja szyldów rejestrowych na porcelanie),
1.10 Konserwacja traktury z rekonstrukcją elementów uszkodzonych nieodwracalnie,
1.11 Piszczałki drewniane (oczyszczenie, rekonstrukcja, korekta długości, konserwacja, rekonstrukcja piszczałek brakujących i nieodwracalnie zniszczonych)
1.12 Piszczałki metalowe (oczyszczenie, naprawa, polerowanie, rekonstrukcja piszczałek brakujących i nieodwracalnie zniszczonych)
1.13 Montaż w obudowie organów,
1.14 Podłączenie systemu powietrznego,
1.15 Regulacja traktury,
1.16 Intonacja i strojenie, 
1.17 Wykonanie dokumentacji konserwatorsko – restauratorskiej.

Prace konserwatorskie szafy organowej
1.18 Przewiezienie zdemontowanych obiektów do pracowni konserwatorskiej,
1.19 Oczyszczenie z powierzchniowych zabrudzeń,
1.20 Ustalenie stratygrafii warstw malarskich i warstw złoconych,
1.21 Dezynsekcja obiektów,
1.22 Impregnacja partii osłabionych żerowaniem larw drzewojadów
1.23 Usunięcie wtórnych warstw malarskich po empirycznym dobraniu optymalnej metody, do warstwy najstarszej,
1.24 Usunięcie wtórnych złoceń,
1.25 Oczyszczenie i odtłuszczenie pierwotnych złoceń,
1.26 Uzupełnienie ubytków drewna,
1.27 Podklejenie łuszczących się partii gruntów,
1.28 Uzupełnienie ubytków gruntów,
1.29 Opracowanie powierzchni uzupełnienie tak aby pasowała do oryginału,
1.30 Uzupełnienie partii złoconych w miejscach dobrze zachowanych odpowiednio dobranym metalem. Pod punktowanie małych ubytków złotem mineralnym z żelatyną. Partie bardzo zniszczone należy przezłocić na nowo odpowiednio dobranym metalem w technice zbliżonej do oryginalnej,
1.31 Partie polichromowane zaizolować,
1.32 Partie polichromowane należy scalić kolorystycznie odpowiednio dobraną farbą,


2. Zadanie nr 2 
Borowie, Prace konserwatorsko –restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku:
W ramach których należy wykonać:
2.1 Przewiezienie zdemontowanych obiektów do pracowni konserwatorskiej,
2.2 Oczyszczenie z powierzchniowych zabrudzeń,
2.3 Ustalenie stratygrafii warstw malarskich i warstw złoconych,
2.4 Dezynsekcja obiektów,
2.5 Impregnacja partii osłabionych żerowaniem larw drzewojadów
2.6 Usunięcie wtórnych warstw malarskich po empirycznym dobraniu optymalnej metody, do warstwy najstarszej,
2.7 Usunięcie wtórnych złoceń,
2.8 Oczyszczenie i odtłuszczenie pierwotnych złoceń,
2.9 Uzupełnienie ubytków drewna,
2.10 Podklejenie łuszczących się partii gruntów,
2.11 Uzupełnienie ubytków gruntów,
2.12 Opracowanie powierzchni uzupełnienie tak aby pasowała do oryginału,
2.13 Uzupełnienie partii złoconych w miejscach dobrze zachowanych odpowiednio dobranym metalem. Pod punktowanie małych ubytków złotem mineralnym z żelatyną. Partie bardzo zniszczone należy przezłocić na nowo odpowiednio dobranym metalem w technice zbliżonej do oryginalnej,
2.14 Partie polichromowane zaizolować,
2.15 Partie polichromowane należy scalić kolorystycznie odpowiednio dobraną farbą,
2.16 Obrazy olejne na płótnie należy oczyścić z powierzchniowych zabrudzeń ze strony lica i odwrocia,
2.17 Usunąć pożółkłe werniksy,
2.18 Zdjąć z krosien,
2.19 Poddać zabiegom prostowania,
2.20 Uzupełnić ubytki gruntów,
2.21 Zaizolować werniksem,
2.22 Wykonać drobne retusze,
2.23 Założyć werniks końcowy,
2.24 Wykonać transport i montaż obiektów w kościele w Borowiu,
2.25 Wykonać dokumentacje konserwatorsko – restauratorską.
3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym programie prac organmistrzowskich i ramowym programie prac konserwatorsko – restauratorskich dla obiektów drewnianych polichromowanych i złoconych oraz obrazów olejnych na płótnie z kościoła w Borowiu, Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu z projektami, wynikami wizji lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje robót pominiętych, a wynikające z powyższych ustaleń, po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiającym.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Opisie Przedmiotu Zamówienia  służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Z uwagi na fakt, iż SIWZ może zawierać wskazania nazw konkretnych znaków towarowych, pochodzenia lub źródła, które charakteryzują produkty i usługi, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, zamawiający poprzez odniesienie do norm zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza złożenie oferty zawierającej rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach techniczno – użytkowych takich samych bądź lepszych w stosunku do produktu wskazanego (pożądanego) przez Zamawiającego.
Jako równorzędne mogą być traktowane technologie, urządzenia i materiały, które posiadają w stosunku do projektowanych:
· Nie niższą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne,
· Wymagane parametry techniczne i jakościowe,
· Nie gorszą gwarancję i rękojmię,
 
Składając ofertę zawierającą rozwiązania równoważne. Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania nazw, modelu oraz producenta zaproponowanego produktu oraz przedstawienia dokumentów wykazujących i potwierdzających jego równoważność (w formie załączników do oferty). Wszystkie użyte urządzenia i ich podzespoły winny spełniać wymagania obowiązujących przepisów i wymagania norm branżowych.
Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga dysponowanie osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia:
Zadanie 1
- co najmniej jednego organmistrza z tytułem mistrza z minimum 5 – letnim doświadczeniem zawodowym, który w ciągu ostatnich 5 lat brał udział w realizacji lub realizuje, co najmniej 2 zamówienia polegające samodzielnym wykonaniu na konserwacji i restauracji zabytkowych organów, legitymuje się przynajmniej jedną pracą polegającą na wykonaniu systemu powietrznego w stylu historycznym zrealizował przynajmniej jedno zamówienie, którego częścią była rekonstrukcja drewnianych i metalowych piszczałek zgodnie z zachowanym wzorcem.
Zadanie 2
- Konserwatora dzieł sztuki, w dziedzinie malarstwa i rzeźby polichromowanej lub posiada uprawnienia o kierunku jemu odpowiadającym, a ponadto posiadającym doświadczenie w zakresie konserwacji rzeźby polichromowanej i złoconej tj. brał czynny udział w co najmniej 1 odebranej realizacji projektu, polegającego na rekonstrukcji na podstawie fotografii oraz wszelkiej innej udostępnionej dokumentacji. 

5. Wspólny Słownik Zamówień:
Główny kod CPV: 45.45.30.00 -7 Roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowe kody CPV: 37.31.13.00-4 Organy muzyczne
		 
6. Okres gwarancji określa Wykonawca na formularzu oferty i liczony on będzie od daty podpisania protokołu odbioru bez wad. Wykonawca ma obowiązek w okresie udzielonej gwarancji do wykonania przeglądu z regulacją i strojeniem po upływie roku od odbioru prac oraz przeglądu z regulacją i strojeniem na zakończenie okresu gwarancyjnego.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Rozdział 6. Termin realizacji zamówienia
 
Od daty podpisania umowy do dnia 12.10.2020 r.

Rozdział 7. Podstawy wykluczenia wykonawców o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

1. Z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
1.1 Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
1.2 Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 218 -221, art. 228-230a, art. 250a, art.258 lub art. 270 -309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553 z późn. zm) 
b) o charakter terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
1.3 Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.1.2.
1.4 Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
1.5 Wykonawcę, który w  wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie dyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji” lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
1.6 Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzone w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.7 Wykonawcę,  który bezprawnie wpływał lub próbował  wpływać na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.8 Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
1.9 Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji miedzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 
1.10 Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933).
1.11 Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.
1.12 Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r poz. 229, 1089 i 1132) założyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 498).

Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

I. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 i ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie tego wymogu składa Oświadczenie załącznik - Nr 2 do SIWZ

II. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiada zdolność zawodową.
1.1 Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 zamówienia, polegającego na:
Zadanie Nr 1
- wykonaniu prac organmistrzowskich przy organach historycznych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Zadanie Nr 2
- wykonał konserwacje przynajmniej jednego zabytku polegającego na rekonstrukcji ołtarza z obrazem malowanym farbami olejnymi.

1.2 Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia:
Zadanie Nr 1
- co najmniej jednego organmistrza z tytułem mistrza z minimum 5 – letnim doświadczeniem zawodowym, który brał udział w realizacji lub realizuje, co najmniej 1 zamówienie polegające na konserwacji, wykonaniu organów piszczałkowych, wzorowanych na instrumencie historycznym;
Zadanie Nr 2
- Konserwatora dzieł sztuki, w dziedzinie malarstwa i rzeźby polichromowanej lub posiada uprawnienia o kierunku jemu odpowiadającym, a ponadto posiadającym doświadczenie w zakresie konserwacji rzeźby polichromowanej i złoconej tj. brał czynny udział w co najmniej 1 odebranej realizacji projektu, polegającego na rekonstrukcji na podstawie fotografii oraz wszelkiej innej udostępnionej dokumentacji.

2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej realizację zamówienia dala zadania 1 i 2.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W celu oceny spełniania powyższego warunku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 150 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie wykonywania prac konserwatorskich.

Rozdział 9. Dokumenty składane przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
a) wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – Załącznik Nr 2
c) pełnomocnictwo wystawione dla osób podpisujących ofertę – tylko w przypadku jeżeli uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty,
d) dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu – tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej,
e) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – (jeżeli dotyczy). Według załącznika Nr 6 

2. Dokumenty składane przez Wykonawcę wyłącznie na pisemne wezwanie Zamawiającego po wcześniejszym dokonaniu przez niego oceny ofert i wyłonieniu oferty z najwyższą ilością punktów otrzymanych na podstawie kryteriów oceny ofert:
a) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
b) Dowody (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane) określające, że usługi wyszczególnione w Załączniku Nr 5 zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, 
c) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dyspozycji tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 4a,
d) Dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia tj. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku w walutach innych niż PLN, zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu.  
e) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w niniejszym punkcie, musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy – w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
f) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności ( w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp) – w formie oryginału. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.
g) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp) – w formie oryginału. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.
3. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, podlega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany będzie, na pisemne wezwanie Zamawiającego (po wcześniejszym dokonaniu przez niego oceny ofert i wyłonieniu oferty z najwyższą ilością punktów otrzymanych na podstawie kryteriów oceny ofert) do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 ppkt e,f,g. 

Rozdział 10. Podwykonawcy.

1. W przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcy/ podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie im powierzy oraz podania nazwy firm/firmy podwykonawców.
2. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z określonego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postepowaniu, Wykonawca obowiązany będzie do wykazania Zamawiającemu, iż proponowany przez niego inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania.
3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
4.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepisy zawarte w pkt.2 i 3 niniejszego rozdziału stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.
5.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Rozdział 11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo.

Wszystkie wymagania Zamawiającego odnośnie zapisów umowy o podwykonawstwo uregulowane są w art. 143 b) oraz 143 c) ustawy Pzp.

Rozdział 12. Podmioty na zasoby których powołuje się wykonawca.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami niezbędnymi tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli te podmioty zrealizują zamówienie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na zasadach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział 13 Oferty składane przez wykonawców występujących wspólnie.

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.
3. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współprace tych Wykonawców.
5. W przypadku złożenia oferty wspólnej:
a)  warunek opisany w Rozdziale 8 pkt I winien spełnić każdy z podmiotów osobno. Dokument na potwierdzenie spełniania warunków każdy z podmiotów obowiązany jest złożyć osobno.
b) każdy warunek opisany w Rozdziale 8 w pkt II zostaje spełniony łącznie przez podmioty składające ofertę wspólnie. Dokument/ dokumenty na potwierdzenie spełniania każdego z warunku udziału w postepowaniu każdy z podmiotów obowiązany jest złożyć osobno, w swoim zadeklarowanym zakresie.
c) oświadczenie o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 1 składa każdy z Wykonawców osobno. 

Rozdział 14 Oferty składane przez wykonawców posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016. 1126 z późn. zm)
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wymagane w SIWZ z zastrzeżeniem, iż zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w Rozdziale 9 pkt 2 lit e) składa informacje z odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i21.  
b) w rozdziale 9 pkt 2 lit f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) i ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ,że wskazane osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje się.
5. Dokumenty sporządzone w jeżyku obcym musza być złożone z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Rozdział 15 Obowiązki Wykonawcy po otwarciu ofert.

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia z którego Wykonawca może skorzystać stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.
2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody tj. dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia ww. oświadczenia przez Wykonawcę.


Rozdział 16 Opis sposobu przygotowania oferty .
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, CEIDG), jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.
2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Oświadczenia, o których mowa w „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia”, składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale.  
8) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7  składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
9) Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
10) Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, którego z  nich dotyczą.
11) Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.    
12) Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne, podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego grozi odpowiedzialność karna określona w art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
13) Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art. 297 § 2 k. k. grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego.
14) Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu karnego.
15) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
b) wyceniony Przedmiar Robót, 
c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru,
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
e) oświadczenia o których mowa w rozdziale 9 SIWZ na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji ;  
2) Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty .
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.z.p. nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa. 
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  
[bookmark: _Toc461442302]Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 u.p.z.p., a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca ma prawo zastrzec je jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia winien wykazać, że dane informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
Rozdział 17. Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ.
1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
1)	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
2)	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3)	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
2. Zmiany w treści SIWZ.
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
2) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.
[bookmark: _Toc461013815][bookmark: _Toc461442303]Rozdział 18. Zebranie Wykonawców.
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania udostępni na stronie internetowej. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia na stronie internetowej. Odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ należy traktować jako wiążące do składania oferty przez Wykonawców. 
[bookmark: _Toc461442305]Rozdział 19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Borowiu, 
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, (Biuro Obsługi Klienta) w nieprzekraczalnym terminie:

	do dnia
	       02 .06.2020r.
	do godz.
	10:00



2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Gmina Borowie
ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie                                                                                                 
Oferta na zadanie pn.: (wpisać zadanie na które będzie składana oferta) 
„…………………………”
Nie otwierać przed dniem: [data i godzina zgodna z rozdziałem 20 SIWZ]
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
[bookmark: _Toc461442306]
Rozdział 20. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, 
On-line na platformie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCrCoFWfIN00WOEa07LnViqQ
 
	w dniu
	    02.06.2020 r.
	o godz.
	10:15




Rozdział 21. Tryb otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
2) informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji zawartych w ofertach
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
4. Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 u.p.z.p. niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) [bookmark: _Toc461013820][bookmark: _Toc461442308]ceny, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
[bookmark: _Toc461442309]
Rozdział 22. Zwrot oferty.
W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert.
[bookmark: _Toc461442310]Rozdział 23. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
[bookmark: _Toc461442311]Rozdział 24. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT. 
2. Wyceniony przedmiar robót powinien zostać sporządzony w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót i dołączony do oferty.
3. Ceną oferty, jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich pozycji w Przedmiarze Robót, wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z korekty omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (pozycji podanych w wycenionym Przedmiarze Robót).
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Wskazanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nastąpi w Formularzu Ofertowym.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  
7. Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z treścią art. 87 ust.2 u.p.z.p.:
· Oczywiste omyłki pisarskie;
· Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
· Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
8. W ramach powyższych zapisów, m. in.:
1) Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą wyceniony przedmiarów robót w przypadku robót budowlanych, dostosowując ich treść do przedmiarów zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; brak jakiejkolwiek pozycji w złożonych przez Wykonawcę kosztorysach ofertowych i formularzu ofertowym nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust 1 pkt 2 ustawy.
2) Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w wycenionym przedmiarze robót  w następujący sposób:
a) Zamawiający wykreśli z wycenionego przedmiaru robót zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich;
b) Po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych w wycenionym przedmiarze robót  i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową.
7. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
[bookmark: _Toc461442312]Rozdział 25. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które :
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
1) Kryterium nr 1 - Cena – 60 % 
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 
2) Kryterium nr 2 – termin gwarancji jakości – 40% 
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 
3. Sposób oceny ofert: 
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów: 
1) Kryterium nr 1 - cena: 
Najniższa cena oferty brutto 
-------------------------------------- x 60 = ilość pkt. 
Cena badanej oferty brutto 
2) Kryterium nr 2 – termin gwarancji jakości – 40%: 
- 36 miesięcy - 20 pkt
- 48 miesięcy – 30 pkt 
- 60 miesięcy - 40 pkt
Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 zostanie dokonana przez Zmawiającego na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany termin gwarancji: 36, 48 lub 60 miesięcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie innych terminów. Wykonawca ma obowiązek w okresie udzielonej gwarancji do wykonania przeglądu z regulacją i strojeniem po upływie roku od odbioru prac oraz przeglądu z regulacją i strojeniem na zakończenie okresu gwarancyjnego.
4. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
[bookmark: _Toc461442313]Rozdział 26. Oferta z rażąco niską ceną.
1. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów., 
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
[bookmark: _Toc461442314]Rozdział 27. Uzupełnienie dokumentów.
1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  
3. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
[bookmark: _Toc461442315]Rozdział 28. Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 u.p.z.p., niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
[bookmark: _Toc461442316]Rozdział 29. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4)  unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, również na stronie internetowej.
5.  Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie Wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane zgodnie z u.p.z.p..
[bookmark: _Toc461442317]Rozdział 30. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 i art.140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w rozdziale 8 niniejszej SIWZ;
6) podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. 10.4 SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego, będącego załącznikiem do umowy. 
4. Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział takie zmiany w ogłoszeniu lub SIWZ i określił warunki ich dokonania. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy.
5. Przewiduje się zmiany umowy polegające na:
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) Konieczności wprowadzenia zmian, zastosowania innych rozwiązań niż przyjęte w Dokumentacji rekonstrukcyjnej, wykonanie dodatkowej dokumentacji, przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych;
b) Przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, z przyczyn od niego niezależnych i bez jego winy,
c) Jeśli informacje, opinie, uzgodnienia, warunki oraz decyzje, o których mowa powyżej okażą się błędne albo niezupełne z przyczyn od Wykonawcy niezależnych i niezawinionych przy dochowaniu przez niego należytej staranności,
d) W następstwie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a które skutkować mogą niemożliwością prowadzenia Prac, 
e) Jeżeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub konserwatorskich niezbędny będzie dodatkowy czas na realizację zamówienia.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.
f) Zmiana podwykonawców w zakresie prac przewidzianych w ofercie do powierzenia wykonawcom o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania Umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu Umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w dokumentacji rekonstrukcyjnej,
g) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
h) Zamawiający zrezygnuje z realizacji części Umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszelkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi Pracami,
i) Zmiana stawki podatku od towarów i usług dokona odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne 
z dyspozycją art. 144 ustawy P. z. p), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, 
a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
8. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,
f) wpływ zmiany na termin zakończenia Kontraktu,
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
9. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.
[bookmark: _Toc461442299]Rozdział 31. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
 Nr 58 9210 0008 0047 3530 2000 0010
2) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
3) W przypadku składania Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać zobowiązanie do „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.
5) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu nastąpi zgodnie z zapisami art. 151 Ustawy.
[bookmark: _Toc461442318]Rozdział 32. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
 – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
[bookmark: _Toc461442319]Rozdział 33. Środki ochrony prawnej
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI u.p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p.
3. Środkami ochrony prawnej, są:
1) Odwołanie
a) odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
· określenia warunków udziału w postępowaniu,
· wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
· odrzucenia oferty odwołującego,
· opisu przedmiotu zamówienia,
· wyboru najkorzystniejszej oferty.
b) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami u.p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
d) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 u.p.z.p	
2) Skarga do sądu.
a)  na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
[bookmark: _Toc461442322]Rozdział 34. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

	Oznaczenie Załącznika
	Nazwa Załącznika

	Załącznik nr 1
	wzór Formularza Oferty 

	Załącznik nr 2
	wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

	Załącznik nr 3
	wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

	Załącznik nr 4 i 4a
	wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

	Załącznik nr 5
	wzór wykazu wykonanych usług. 

	Załącznik nr 6
	wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

	Załącznik nr 7
	wzór umowy

	Załącznik nr 8 
	Oświadczenie wykonawcy stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 15 

	Załącznik nr 9
	Oświadczenie wykonawcy stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 22

	Załącznik nr 10
	Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

	Załącznik nr 11
	Przedmiary

	Załącznik nr 12
	Program konserwatorski




Wykonawca składając ofertę na wzorach załączonych do SIWZ  powinien usunąć z jego treści słowo  „wzór” . Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania merytorycznej treści oferty w sposób odpowiadający wymaganiom Zamawiającego wskazanym w SIWZ.



























[bookmark: _Toc461442323]Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty


FORMULARZ OFERTY
DLA  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO
Zadanie nr 1 – Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.
Zadanie nr 2 – Borowie, Prace konserwatorsko – restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku.
 (Wykonawca wskazuje właściwe zadanie)

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2; 08-412 Borowie 

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez :

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	



3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	




4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,
3) cena kosztorysowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

a) Zadanie nr 1 – Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.
.............................................. zł brutto 
(słownie: ............................................................),
w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości ................... PLN,



b) Zadanie nr 2 – Borowie, Prace konserwatorsko – restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku. 
.............................................. zł brutto 
(słownie: ............................................................),
w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości ................... PLN,
	
4) Oferowany przeze mnie (nas) termin gwarancji jakości wynosi :
a) Zadanie nr 1 – …………. miesięcy wraz z dwoma strojeniami, 
b) Zadanie nr 2 – …………. miesięcy.

5) Informuję, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jeśli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy wskazać:
· Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego:  ……..………..…………………………….…..
· Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku: …..…………………………………..…..

6) Adresy stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający pobierze wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty:

7)         							……………………………………          …………………………………………   
                    (adres strony internetowej)                                                           (dokument/oświadczenie
1) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
2) akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w zał. Nr 7 SIWZ,
3) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję (emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję (emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią rozdziału 12 SIWZ,
4) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],
5) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
6) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze. zm), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:


	l.p.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

	
	
	od
	do

	a)
	
	
	

	b)
	
	
	



7) wadium w wysokości …………….  PLN zostało wniesione w formie ………………..
8) zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:


	l.p.
	Nazwa części zamówienia
	Nazwa (firma) podwykonawcy

	1.
	
	

	2.
	
	



9)  Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RG.271.06.2020

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Borowie
ul. A. Sasimowskiego 2; 08-412 Borowie 

WYKONAWCA:
	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	



składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
Zadanie nr 1 – Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.
Zadanie nr 2 – Borowie, Prace konserwatorsko – restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku.
 (Wykonawca wskazuje właściwe zadanie)

1. Oświadczam(y), iż spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, opisane  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.
2. Oświadczam(y), iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm),
3. Oświadczam(y), że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam(y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze: 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

4. Oświadczam(y), że :
a) polegam(y) na zdolnościach następujących innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
nazwa (firma) podmiotu: ……............................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
adres podmiotu: ……........……………………………..……………………………………………………….
.....................................................................................................................................
zakres warunków udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego: …………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................
b) zamierzam(y) powierzyć następującym podwykonawcom następujące części zamówienia:
nazwa (firma) podwykonawcy ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................
adres podwykonawcy: ..………………………………..…………………………………………………………….
..................................................................................................................................
zakres prac: …………………………………………………….…………………………………………
..................................................................................................................................
5. Oświadczam(y), że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .............................................................................................. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Oświadczam(y), że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: .......................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia
Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RG.271.06.2020
Dot. postępowania na: 
Zadanie nr 1 – Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.
Zadanie nr 2 – Borowie, Prace konserwatorsko – restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku.
 (Wykonawca wskazuje właściwe zadanie)

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Borowie
ul. A. Sasimowskiego 2; 08-412 Borowie 

WYKONAWCA:
	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	



OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Informuję, że należę / nie należę  do tej samej grupy kapitałowej.* 

* niepotrzebne skreślić

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184 z późn. zm.), wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
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Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.06.2020

Zadanie nr 1 – Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.
Zadanie nr 2 – Borowie, Prace konserwatorsko – restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku.
 (Wykonawca wskazuje właściwe zadanie)
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Borowie
ul. A. Sasimowskiego 2; 08-412 Borowie 
WYKONAWCA:
	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Następujące osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego*
	Lp.
	Imię
i nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe (numer, rodzaj i zakres posiadanych
uprawnień )
	Wykształcenie
(jeżeli dotyczy)
	
Doświadczenie

	Zakres wykonywanych czynności
	Podstawa do dysponowania

	1.
	
	Organmistrz – tytuł potwierdzony dyplomem mistrzowskim lub innym równoważnym dokumentem
	
	
	
	

	2.
	
	Konserwatora dzieł sztuki, w dziedzinie malarstwa i rzeźby polichromowanej lub posiada uprawnienia o kierunku jemu odpowiadającym
	
	
	
	



[bookmark: _Toc252223440]Podpis(y):
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*Należy wypełnić tylko dla organmistrza i konserwatora zabytków wymienionych w SIWZ w zależności od części zadania.
Załącznik nr 4a – wzór wykazu osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
                          Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.06.2020


Zadanie nr 1 – Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.
Zadanie nr 2 – Borowie, Prace konserwatorsko – restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku.
 (Wykonawca wskazuje właściwe zadanie)

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Borowie
ul. A. Sasimowskiego 2; 08-412 Borowie 



INFORMACJA  NA TEMAT PRZECIĘTNEJ LICZBY
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW 



	L.p.
	Okres*
	Przeciętna liczba
zatrudnionych pracowników*
	Podstawa do dysponowania

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





* Należy wpisać informacje z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie







								……………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 5 – wzór
wykazu wykonanych robót. 
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RG.271.06.2020

Zadanie nr 1 – Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.
Zadanie nr 2 – Borowie, Prace konserwatorsko – restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku.
 (Wykonawca wskazuje właściwe zadanie)

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Borowie
ul. A. Sasimowskiego 2; 08-412 Borowie 
WYKONAWCA:
	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	



WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
Przedkładamy wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu  w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.
	Lp.
	
Rodzaj
Zamówienia
(zakres)

	Podmiot, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane
	Miejsce
wykonania
	Data
wykonania
dd/mm/rrrr
	Wartość zamówienia
	Uwagi

	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Do wykazu załącza się dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie,                              w szczególności informacje o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przyjętym programem prac konserwatorskich i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
Podpis(y):
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Załącznik nr 6 – wzór
zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów w postępowaniu na:
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RG.271.06.2020
Zadanie nr 1 – Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.
Zadanie nr 2 – Borowie, Prace konserwatorsko – restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku.
 (Wykonawca wskazuje właściwe zadanie)
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Borowie
ul. A. Sasimowskiego 2; 08-412 Borowie 

Zobowiązanie

……………………………………………………………………………………………………………
nazwa podmiotu udostępniającego

……………………………………………………………………………………………………………
nazwa podmiotu przyjmującego

………………………………………………………………………………………………………………………
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np. doświadczenie, osoby, sprzęt)

………………………………………………………………………………………………………………………
zakres i okres udziału  innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 
(np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj robót, usług, dostaw)

………………….………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
(np. czynny udział – podwykonawstwo)

………………………………………………………………………………………………………………………
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą
PODPIS(Y):
	l.p.
	Nazwa(y) Podmiotu(ów) przekazującego własne zasoby do dyspozycji Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu(ów) przekazującego
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu(ów) przekazującego
	Pieczęć(cie) Podmiotu(ów) przekazującego
	Miejscowość
i  data

	
	

	
	
	
	

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
	Miejscowość
i  data

	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 7– wzór

UMOWA Nr … / 2020


zawarta w dniu  …………………2020 r. w Borowiu, pomiędzy:
Gminą  Borowie        
z siedzibą w:	08-412 Borowie ul. Sasimowskiego 2
reprezentowaną przez 
1. Wiesław Gąska	- Wójta Gminy Borowie
2. przy kontrasygnacie skarbnika Gminy – Hanny Ośko
a
………………………………………..
……………………………………….

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:

1. …………………………..
2. …………………………..

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. : W zależności od części na którą Wykonawca złoży ofertę.  
Zakres rzeczowy robót określa kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiaru robót. 
Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.
Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2
Zakres rzeczowy 

Na przedmiot Umowy określony w  1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
Zamówienie obejmuje: zakres zostanie wpisany w zależności od części na którą Wykonawca złoży ofertę. 
Zamówienie swym zakresem obejmuje prace konserwatorskie organów i ołtarza bocznego z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” ( w zależności od części na którą Wykonawca złoży ofertę)
Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia stanowi program prac konserwatorskich oraz przedmiar robót.





§ 3
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania prac konserwatorskich, opisanych w § 2 niniejszej umowy, w terminie i na warunkach opisanych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia współpracy z Zamawiającym naprawy (organów, lub ołtarza bocznego z obrazem) w celu terminowego i zgodnego z oczekiwaniem Zamawiającego wykonania prac związanych z wymienionymi zabytkami.
3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego, oraz programu prac konserwatorskich w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Program konserwatorski oprócz warunków jakie winien spełniać na podstawie niniejszej umowy musi być zgodny z programem konserwatorskim zamawiającego, musi zawierać wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod wykonania oraz wskazywać w jaki sposób zostaną uzupełnione ubytki w kontuarze oraz jakie zabezpieczenia zastosuje Wykonawca przed pleśnią, wilgocią oraz owadami. Program ten Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po wcześniejszym konsultacji z konserwatorem zabytków, a także z Diecezjalną Komisją ds. Muzyki Sakralnej – dotyczy organów. Ewentualne zmiany w programie przez Zamawiającego nie będą miały wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się o zachowania szczególnej staranności w celu zabezpieczenia obiektów przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do transportu na własny koszt obiektów w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich oraz po wykonaniu prac konserwatorskich. Wykonawca jest obowiązany stosować przepisy prawne dotyczące transportu muzealiów.
6. Wykonawca zapewnia na własny koszt opakowania do transportu z i do siedziby Zamawiającego dla obiektów. Do zabezpieczenia obiektów na czas transportu należy użyć materiałów, tj. gąbek, włókien, przekładek tekturowych z tektury 5-cio warstwowej. Należy ustabilizować obiekt w transporcie poprzez ich umocowanie pasami do burt kontenera. Zamawiający wyklucza transport obiektów samochodem z plandeką.
7.Warunki przechowywania obiektów w nowym miejscu, muszą odpowiadać warunkom ich przechowywania przed przeniesieniem.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony na własny koszt przekazanego przez Zamawiającego przedmiotu umowy oraz zapewnia obiektom warunków bezpieczeństwa,
9. zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych prac na warunkach opisanych w niniejszej umowie i zapłaty umówionej ceny.
10. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac konserwatorskich podwykonawcami. Wykonywanie prac konserwatorskich za pomocą podwykonawców może odbywać się za zgodą Zleceniodawcy, wyłącznie na zasadach określonych w SIWZ i zasadach określonych w art. 6471 KC. Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia oświadczenia wszystkich podwykonawców o niezaleganiu przez wykonawcę na ich rzecz z wypłatą przysługującego im wynagrodzenia oraz przedstawienia Zamawiającemu potwierdzenia dokonania na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia przez Wykonawcę. 
§ 4
Odpowiedzialność Cywilna
1. Wykonawca posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z prowadzoną działalnością posiada ważną polisę OC; przekładana polisa musi potwierdzać, na cały okres wykonywania prac objętych niniejszą umową ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejsza niż 150 tys zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.) z następujących tytułów:
- szkody w robotach, urządzeniach i materiałach,
- szkody w sprzęcie
- szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiału i sprzętu), powstałe w związku z wykonywaniem umowy, 
- nieszczęśliwych wypadków,
- szkód osób trzecich
2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, jak również przekładać dowody zapłaty kolejnych rat składki ubezpieczeniowej ( w przypadku opłacenia składki ubezpieczeniowej w systemie ratalnym) w terminie jednego dnia po upływie terminu zapłaty, pod rygorem dokonania jej zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający potrąci poniesione koszty z w.w tytułów z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ubezpieczenie, o którym mowa powyżej przez cały okres realizacji umowy, tj. do czasu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
4. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może zmienić warunków ubezpieczenia. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi (odniesienia) lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami- wymagane odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym prawa budowlanego – tj. dokumentem zezwalającym na wprowadzenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
6. Do realizacji zamówienia użyte zostaną materiały, urządzenia i wyroby określone w dokumentacji projektowej, a ponad wymienione zapisy uzgodnione z Konserwatorem Zabytków.
7. Wprowadzenie odmiennych (innych) materiałów, urządzeń lub wyrobów od wymienionych w dokumentacji projektowej wymaga każdorazowo pisemnej akceptacji Zamawiającego i Konserwatora Zabytków, przy czym materiały, wyroby, urządzenia nie mogą być pod względem parametrów technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych gorsze od wymienionych w dokumentacji – programu prac konserwatorskich.

§ 5
Zmiany umowy
Przewiduje się zmiany umowy polegające na:
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) Konieczności wprowadzenia zmian, zastosowania innych rozwiązań niż przyjęte w Dokumentacji rekonstrukcyjnej, wykonanie dodatkowej dokumentacji, przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych;
b) Przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, z przyczyn od niego niezależnych i bez jego winy,
c) Jeśli informacje, opinie, uzgodnienia, warunki oraz decyzje, o których mowa powyżej okażą się błędne albo niezupełne z przyczyn od Wykonawcy niezależnych i niezawinionych przy dochowaniu przez niego należytej staranności,
d) W następstwie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a które skutkować mogą niemożliwością prowadzenia Prac, 
e) Jeżeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub konserwatorskich niezbędny będzie dodatkowy czas na realizację zamówienia.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.
f) Zmiana podwykonawców w zakresie prac przewidzianych w ofercie do powierzenia wykonawcom o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania Umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu Umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w dokumentacji rekonstrukcyjnej,
g) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
h) Zamawiający zrezygnuje z realizacji części Umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszelkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi Pracami,
i) Zmiana stawki podatku od towarów i usług dokona odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
10. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne 
z dyspozycją art. 144 ustawy P. z. p), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, 
a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty.
11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
12. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,
f) wpływ zmiany na termin zakończenia Kontraktu,
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
f) pieniądzu;
g) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
h) gwarancjach bankowych;
i) gwarancjach ubezpieczeniowych;
j) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
 Nr 58 9210 0008 0047 3530 2000 0010
7) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8) W przypadku składania Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać zobowiązanie do „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”.
9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.
10) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu nastąpi zgodnie z zapisami art. 151 Ustawy.
§ 7
Nadzór konserwatorski
1. Wszelkie prace, będące przedmiotem niniejszej umowy wykonywane będą przy uwzględnieniu zabytkowego charakteru obiektu, zgodnie z treścią decyzji nr 50/DS/20 z dnia 19.02.2020 r. i nr 51/DS./20 z dnia 20.02.2020 r o pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich, przy wymienionych zabytkach, wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia, objęty niniejszą umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.1568 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację zamówienia przez osoby uprawnione do wykonania przedmiotu umowy wskazane w ofercie Wykonawcy z dnia ....................
4. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w ofercie osób w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy wykształcenie i doświadczenie proponowanych osób będzie takie same lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego na etapie prowadzonego postępowania przetargowego.
5. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy danej osoby.
6. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania przedmiotu umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie traktowane, jako wynikłe z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

§8
Częściowy odbiór prac konserwatorskich

1. Ilościowego i jakościowego przyjęcia prac konserwatorskich zakończonych elementów robót zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym dokonują przedstawiciele Stron na podstawie wpisu do dziennika budowy i spisując stosowny protokół (protokół stanu technicznego robót) z dokonanych czynności, który stanowić będzie integralny załącznik do faktury.
2. Odbiór jakościowy odbywa się na podstawie przepisów obowiązujących w momencie odbioru, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac, programem konserwatorskim - w obecności Wykonawcy, Zamawiającego, Konserwatora Zabytków.
3. Jeżeli w toku odbioru stanu technicznego robót stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  jeśli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub dokonać warunkowego odbioru z podaniem terminu usunięcia wad.
  w przypadku bezskutecznego upływu terminu jednak nie dłuższego niż 14 dni na usunięcie wad, Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad lub zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności i potrącenia rzeczywistego kosztu usunięcia wad z bieżącej należności Wykonawcy lub z gwarancji, bądź też z zatrzymania czasowego płatności;
 jeśli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej;
 jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę na jego koszt lub odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o usunięciu wad Zamawiającego, który powoła komisję odbioru. Z czynności odbioru Robót sporządza się protokół, stwierdzający usunięcie wad. 

§9
Końcowy odbiór prac konserwatorskich

1. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Strony dokonają jego odbioru
końcowego.
2. Ilościowego i jakościowego odbioru końcowego całego zakresu objętego umową dokonają przedstawiciele Stron na podstawie protokołu odbioru końcowego, co jest dla obu stron obowiązkowe.
3. Odbiór jakościowy odbywa się na podstawie przepisów obowiązujących w momencie odbioru, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz programem prac konserwatorskich - w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia do czynności odbiorowych dodatkowych osób o stosownych kwalifikacjach zawodowych.
4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór najpóźniej wciągu 10 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy o osiągnięciu gotowości do odbioru.
5. Wykonawca przed odbiorem końcowym winien Zamawiającemu dostarczyć wszystkie dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby, urządzenia lub wbudowane materiały, oświadczeniami upoważnienia - zgodnie z przepisami dotyczącymi budowy obiektów, jak również kompletną dokumentację powykonawczą, w szczególności dokumentację konserwatorską powykonawczą w formie opisowej, fotograficznej i rysunkowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (2 egz.) zapisanej w formacie pdf – tekst,jpg – obrazy.
6. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 jeśli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub dokonać warunkowego odbioru z podaniem terminu usunięcia wad.
 w przypadku bezskutecznego upływu terminu jednak nie dłuższego niż 14 dni na usunięcie wad, Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad lub zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności i potrącenia rzeczywistego kosztu usunięcia wad z bieżącej należności Wykonawcy lub z gwarancji, bądź też z zatrzymania czasowego;
· jeśli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej;
· jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę na jego koszt lub odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 
7. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o usunięciu wad Zamawiającego, który powoła komisję odbioru. Z czynności odbioru prac konserwatorskich sporządza się protokół, stwierdzający usunięcie wad. 

§10
Termin realizacji i skutki zmiany terminów

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:
  rozpoczęcie prac konserwatorskich - niezwłocznie po podpisaniu przez Zamawiającego umowy i przekazaniu placu budowy, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy,
 zakończenie robót 12 października 2020 r.
2. Roboty konserwatorskie realizowane będą zgodnie z harmonogramem robót w układzie finansowo - terminowym oraz z programem konserwatorskim, zgodnym z programem konserwatorskim. 

§ 11
Kary umowne.

1. Za przekroczenie umówionych w §10 terminów ustala się karę umowną za każdy dzień opóźnienia wg. poniższych zasad:
· za przekroczenie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy - Wykonawca zapłaci 0,1% umownej ceny ryczałtowej brutto za każdy dzień opóźnienia
· za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji – Wykonawca zapłaci 0,01 % umownej ceny ryczałtowej brutto za przedmiot Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady;
· za opóźnienie w terminie przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji programu konserwatorskiego - Wykonawca zapłaci 0,01 % umownej ceny ryczałtowej brutto za przedmiot Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
2. Strony zgodnie oświadczają, iż wysokość naliczonych kar umownych przy każdą ze stron nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto.

§12
Wynagrodzenie i termin płatności

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa, ustalona na podstawie dokumentacji przetargowej, powiększona o należny podatek VAT obowiązujący w chwili zawierania umowy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z pkt. 1 złożonej w postępowaniu oferty wynagrodzenie w formie ryczałtu rozumianego zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości. ...... (słownie............), w tym 23% podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie to nie będzie waloryzowane. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej jest ostateczne, stanowi wynagrodzenie za wszelkie wynikające z Umowy czynności i obowiązki Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia, dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: koszty wykonania prac konserwatorskich, koszty materiałów użytych do konserwacji, , koszt opakowań, koszt transportu przedmiotu umowy z i do siedziby Wykonawcy, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT , oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3. Fakturowanie odbywać się będzie za zakończone i odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru ilościowego i jakościowego. Możliwe jest ich fakturowanie nie częściej niż raz na miesiąc na podstawie protokołu zaawansowania robót podpisanego przez Konserwatora oraz przedstawiciela Zamawiającego.
4. Kwota faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia. 
5. Faktury końcowa będzie obejmowała 20% wartości wszystkich wykonanych przez Wykonawcę prac.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

§13
Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne za wykonany przedmiot umowy zgodnie z ofertą, który wynosi......
(Wykonawca ma obowiązek w okresie udzielonej gwarancji do wykonania przeglądu z regulacją i strojeniem po upływie roku od odbioru prac oraz przeglądu z regulacją i strojeniem na zakończenie okresu gwarancyjnego.).
2. Gwarancja jakości nie uchyla uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne za zasadach ogólnych

§14
Odstąpienie od umowy

1. Strony zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz na podstawie niżej wskazanych przyczyn.
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:
 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy,
 Wykonawca nie przedłożył polisy o której mowa w § 4 niniejszej umowy, w terminie tam wskazanym. 
 Wykonawca, pomimo braku zgody ze strony Zamawiającego zmienił warunki
ubezpieczenia, 
 Wykonawca bez porozumienia z zamawiającym wstrzyma wykonanie prac lub w przypadku gdy prace zostaną przerwane bez uzasadnionej przyczyny na dłużej niż 7 dni, mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do ich wznowienia
 Wykonawca mimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje prac zgodnie z umową lub zaniedbuje warunki umowne,
 ogłoszona zostanie upadłość Wykonawcy,
 zlecił wykonanie prac podwykonawcom bez uzyskania zgody na zlecenie prac od Zamawiającego
 nie przedłożył w terminie harmonogramu finansowo - rzeczowego lub programu konserwatorskiego.
3. Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
  Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny uporczywie odmawia odbioru prac lub podpisania protokołu odbioru, mimo iż nie zgłaszał w umownym trybie zastrzeżeń i uwag do ich wykonania;
 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistniałej nieprzewidzianej okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy;
4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia w formie pisemnej oświadczenia z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności i może być złożone ze skutkiem na przyszłość w terminie 14 dni od zaistnienia przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy. 
5. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:
 zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,
 strony dokonają odbioru wykonanych prac w toku i robót zabezpieczających.
6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania inwentaryzacji zamawiający po upływie siedmiu dni od bezskutecznego oczekiwania sporządzi inwentaryzacje sam lub zleci jej wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt Strony z winy której odstąpiono od umowy.
7. Protokół inwentaryzacyjny będzie stanowił podstawę do końcowego rozliczenia stron mając na uwadze ustalony w nim zakres prac proporcjonalnie do umówionej ceny ryczałtowej. 
8. Wykonawca zobowiązany jest pokryć udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiającego i wyrównać powstałe z tego tytułu straty.
9. W przypadku, gdy zapłacona kara umowna nie rekompensuje poniesionej szkody Zamawiający  przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 15
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po drugiej Stronie, a także zależnych wyłącznie od jednej ze Stron, drugiej Stronie przysługuje kara umowna w wysokości 10 % umownej ceny ryczałtowej brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), kiedy wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 16
Dokumentacja konserwatorska
1. Z chwilą przekazania dokumentacji konserwatorskiej sporządzonej przez Wykonawcę, przechodzą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania „Dokumentacja konserwatorska” wraz z prawem do dokumentacji fotograficznej obejmująca prawo do:
• zwielokrotniania do celów popularyzacji 
• umieszczania w katalogach, opracowaniach, wystawach;
• wykorzystywania w celach oświatowych, naukowych, badawczych.
2. Każdorazowo przy wykorzystaniu dzieła Zamawiający wymieni autora i tytuł pracy.

§ 17
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiana dokonana z naruszeniem zapisu ust. 2 jest nieważna.
4. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia prac konserwatorskich spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego.

§ 18

Wszelkie spory wynikłe podczas wykonania niniejszej umowy strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe to rozstrzygać je będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego.



ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA


…………………….			…………………………..





















Załącznik nr 2 
 do umowy nr ………..   z dnia……. … ….. 2020r. 
  



Harmonogram rzeczowo-finansowy dla: 
Zadanie nr 1 – Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.
Zadanie nr 2 – Borowie, Prace konserwatorsko – restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku.
 			(Wypełnić w zależności od składanej oferty)
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Załącznik Nr 8 do SIWZ






Oświadczenie


Stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843), składając ofertę do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zadanie nr 1 – Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.
Zadanie nr 2 – Borowie, Prace konserwatorsko – restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku.

niniejszym oświadczam, że wobec :

Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................


Nie wydano1 prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków opłat ,składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne2

Wydano1 prawomocny wyroku sądu/ ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków/ opłat /składek na ubezpieczenie społeczne/ zdrowotne, jednakże dokonana została płatność należnych podatków/ opłat/ składek na ubezpieczenia społeczne/ zdrowotne wraz z odsetkami/ grzywnami/zawarte zostało wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności2

1 niepotrzebne skreślić
2 treść oświadczenia może być dowolnie modyfikowana









Załącznik Nr 9 do SIWZ







Oświadczenie


Stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843), składając ofertę do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zadanie nr 1 – Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.
Zadanie nr 2 – Borowie, Prace konserwatorsko – restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku.

niniejszym oświadczam, że wobec:

Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................


Orzeczono/ nie orzeczono1 tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 279 kodeksu karnego.

1 niepotrzebne skreślić











Załącznik Nr 10 do SIWZ 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Borowiu. jest Wójt Gminy. mający siedzibę w Borowiu. (08-412) przy ul. A. Sasimowskiego 2. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować poprzez adres email gmina@borowie.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 
2) Dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących załącznikami do oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Zadanie nr 1 – Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.
Zadanie nr 2 – Borowie, Prace konserwatorsko – restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku.
 nr sprawy: RG. 271. 05. 2020. 
3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
5) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
6) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
7) Posiadają Państwo: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych państwa dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych**; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; 
2 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszą przepisy RODO; 
8) Nie przysługuje Państwu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 
e) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.























Załącznik Nr 11

Przedmiary


Przedmiary dla Zadanie nr 1 – Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu.

ORGANY


	Lp.
	Nazwa wykonywanych prac
	Cena

	1.
	Prace wstępne:
- demontaż podzespołów instrumentu
- demontaż dmuchawy, miecha i kanału wiatrowego oraz obecnego urządzenia do kalikowania
- wstępne oczyszczenie wszystkich elementów z zabrudzeń budowlanych
- dezynfekcja i dezynsekcja elementów drewnianych
-badania konserwatorskie, uzupełnienie programu prac
	

	2.
	Prace konserwatorskie przy systemie powietrznym i dmuchawie
-rekonstrukcja miecha zgodnie z epoką pow. Organów (szt.1, o powierzchni ca. 2,5 m2, objętość ca. 2 m3, 2 podawacze x 1 m2)
- likwidacja ubytków drewna, uszczelnienia kanału i konduktów, oklejenie papierem organowym (papier organowy, drewno, skóra, impregnat 3v3)
- zakup i montaż dmuchawy, wykonanie oprzyrządowania (dmuchawa 22 m3)
	

	3.
	Prace konserwatorskie przy konstrukcji nośnej w tym oczyszczenie, wzmocnienie i konieczne naprawy w obudowie organów.
	

	4.
	Prace konserwatorskie przy wiatrownicach.
- oczyszczenie, uszczelnienie (przyjęta powierzchnia szacunkowa 2 m2) , usunięcie pęknięć kancel
- oklejenie wentyli nowa skóra i wymiana sprężyn 49 szt.
-naprawa mechanizmu rejestrowego (oklejenie korytek szlaf, remont klocków, uszczelnienie, regulacja sprężyn- pow. Styczne- skóra – filc)
- regulacja
	

	5.
	Prace konserwatorskie przy stole gry.
- oczyszczenie i konserwacja obudowy klawiatury.
- oczyszczenie i zabezpieczenie manubriów rejestrowych
-rejestracja tabliczek rejestrowych na porcelanie – 8 szt.
- oczyszczenie klawiatury manuałowej, usunięcie luzów bocznych, wymiana filcowych odbojników i podkładek, rekonstrukcja okładzin klawiszów diatonicznych, naprawa i uzupełnienie klawiszów chromatycznych (0,35 m2 Darmleder stark, 0,25 m2 filc 1 mm,0,25 m2 kszamir, okładzina – klawisze białe – kość, czarne-dąb)
	

	6.
	Prace konserwatorskie przy trakturze.
- sprawdzenie sprawności kątowników, abstraktów i ramy wałków skrętnych, konserwacja z rekonstrukcją elementów uszkodzonych,
- regulacja traktury
	

	7.
	Prace konserwatorskie przy aparacie brzmienia.
- piszczałki drewniane (oczyszczenie, impregnacja, rekonstrukcja całkowita lub częściowa uszkodzonych piszczałek 40%, korekta długości piszczałek otwartych, naprawa dostroików, wymiana oskórowania szpontów piszczałek krytych, konserwacja)
- piszczałki metalowe (oczyszczenie, naprawa zniszczonych korpusów i nóg, naprawa i korekta końcówek korpusów i dostroików, polerowanie piszczałek prospektowych, rekonstrukcja 80 brakujących piszczałek głosu Mixtyra)
- montaż strojenie i intonacja
	

	8.
	Dokumentacja konserwatorska
- dokumentacja fotograficzna prac konserwatorskich i powykonawczych
- dokumentacja opisowa
	

	Razem
	



SZAFA ORGANOWA

	Pozycja z cennika
	Widełki z cennika
	Procent stawki podstawowej
	Cena za dm2
	Ilość dm2
	Razem cena

	8. A-3
	Elementy polichromowane drewniane 0,30-2,36%
	1,1 %
	
	653
	

	8 A-2
	Elementy złocone relief płaski 0,8-4,48%
	1,50 %
	
	90
	

	
	Razem
	





Przedmiary Zadanie nr 2 – Borowie, Prace konserwatorsko – restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku.

OŁTARZ
	Pozycja z cennika
	Procent stawki podstawowej
	Cena za dm2
	Ilość dm2
	Razem cena

	8 A-10
	0,6
	
	1257
	

	8 A-2
	1
	
	261
	

	8 A-2
	1
	
	49
	

	1 A-2
	1,5
	
	103
	

	Razem
	



RELIKWIARZ ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

	Pozycja z cennika
	Procent stawki podstawowej
	Cena za dm2
	Ilość dm2
	Razem cena

	8 f 1 B/C
	1,5
	
	4
	

	8 A-1
	1
	
	43
	

	8 A-2
	1,5
	
	7
	

	Razem
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